ПРИЈЕДЛОГ

ПЛАН КАПИТАЛНИХ ИНВЕСТИЦИЈА ОПШТИНЕ ТЕСЛИЋ

ЗА ПЕРИОД 2020-2022. године

Јануар, 2020. године

# I Увод

Предвиђање трошкова капиталних улагања који се дефинишу Планом капиталних инвестиција је претпоставка одрживог приступа планирања буџета, те адекватној пројекцији будућих потреба на нивоу локалне заједнице. Ови планови омогућавају координацију између годишњег буџета и буџета за капиталне пројекте, њихову евалуацију и одређивање приоритета.

План капиталних инвестиција обухвата инвестиције које су дефинисане за вишегодишњи период (4 до 6 година), а често је тај период краћи због реалнијег и прецизнијег планирања. Капиталне инвестиције се у Плану капиталних инвестиција дефинишу према неколико критеријума: периоду реализације, роковима, годишњим и укупним трошковима, степену приоритета инвестиције,  и структури финансирања према изворима.

Под капиталном инвестицијом или капиталним пројектом се сматра инвестиција у материјални објекат или имовину који захтијева значајна финансијска улагања и очекиваног је вијека трајања дужег од једне године. У зависности од својих специфичности, природе проритета, финансијских могућности и сл. свака локална заједница сама дефинише шта се подразумијева капиталном инвестицијом.

У табели 1. је дат општи примјер капиталних инвестиција.

Табела 1.Примјери капиталних инвестиција

| Врста капиталне инвестиције | Примјер |
| --- | --- |
| Изградња нових и проширивање постојећих објеката | Зграде, путеви, водоводни и канализациони системи, улична расвјета, одлагалишта/депоније и сл. |
| Рехабилитација или замјена | Постојећи објекти као што су зграде, паркови, улична расвјета, водоводни и канализациони системи. |
| Опремање јавних простора | У случајевима нове изградње набавка намјештаја, канцеларијске опреме, опреме за игралишта и сл. |
| Опрема веће вриједности | Опрема која захтијева релативно већа финансијска улагања и има релативно дуг вијек употребе, као што су ватрогасна возила, камиони за одвоз отпада и грађевинска опрема. Из ове дефиниције се најчешће искључује опрема са вијеком трајања мањим од пет година. |
| Реконструкција постојећих објеката | Обухвата реконструкцију путева и зграда укључујући и нове кровове и веће поправке електричних инсталација, водовода, канализације и гријања. |

Један од основних доприноса Плана капиталних инвестиција унапређењу развоја локалних заједница јесте то што омогућава ефикасну алокацију финансијских средстава општина у капиталне инвестиције, (у складу са преференцијама свих интересних група), а која су најчешће знатно мања у односу на потребе за капиталним улагањима.

Методологија израде, која је коришћена у изради ПКИ предвиђа да се врши годишње ажурирање Плана, које се у правилу проводи паралелно са припремом буџета за наредну годину. Ажурирање има за циљ да сагледа степен реализације предвиђених пројеката у текућој години, расположива финансијска средства из буџета општине и екстерних извора (посебно донаторских) у наредној години и релевантност предвиђених пројеката.

# II Процес ажурирања Плана капиталних инвестиција  општине 	Теслић за период од 2020. до 2022. године

У вези са напријед наведеним, Тим за израду плана капиталних инвестиција, који је именовала Скупштина општине Теслић, одлуком број 01-022-16/17, је започео процес годишњег ажурирања плана, дана 5.11.2018. године.

Тим је у циљу прикупљања пројектних приједлога упутио јавни позив заинтересованим (привредним друштвима, јавним установама и предузећима, одјељењима општинске управе, НВО сектору, спортским клубовима, мјесним заједницама и др.), да кандидују пројекте јавне инфраструктуре. Јавни позив је објављен и на сајту општине Теслић. Рок за доставу приједлога је био 20.11.2018. године.

Тим за израду плана капиталних инвестиција је укупно запримио 46 приједлога од наведених субјеката. Након тога, Тим је извршио вредновање пројектних приједлога у складу са усвојеним критеријумима и сачинио ранг листу. Од 46 пројектних приједлога који су предложени од горе наведених субјеката, 45 има карактер капиталних пројеката.

Скупштина Општине је усвојила нацрт Плана на сједници 31.5.2019. године, након чега је дана 14.6.2019. године одржана јавна расправа. Нацрт је био објављен на сајту општине Теслић ради јавног увида.

У току припреме, извршена је анализа расположивих средстава буџета општине, могућности финансирања путем донација и других извора финансирања. На основу тога, за финансирање пројеката у планском периоду је предвиђено укупно 25 пројеката, чија је укупна вриједност 28.545.000 КМ. Планирани износ улагања ће се финансирати из буџета Општине у износу од 7.645.000 КМ, кредитним средствима у износу 8.650.000 КМ и средствима гранта, у износу од 12.250.000 КМ.

Укупна вриједност предвиђених пројеката у 2020. години износи 5.005.000 КМ.

У наставку је дат преглед предложених пројеката са изворима финансирања и динамиком имплементације.

| Рб. | Назив пројекта | Динамика улагања |  |  | Укупна вриједност (2020-2022.) | Извори финансирања |  |  | Приоритет |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2020. | 2021. | 2022. |  | Буџетска средства | Кредитна средства | Грант/остала средства |  |
| 1. | САОБРАЋАЈНА ИНФРАСТРУКТУРА |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Путна мрежа |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1. | Модернизација и одржавање мреже локалних путева према годишњем плану | 200.000 | 200.000 | 300.000 | 700.000 | 700.000 | - | - | 1 |
| 1.1.2. | Модернизација некатегорисаних путева према годишњем плану | 780.000 | 500.000 | 800.000 | 2.080.000 | 1.800.000 | - | 280.000 | 2 |
| 1.1.3. | Израда пројекта и изградња кружне раскрснице у центру града | 15.000 | 250.000 | - | 265.000 | 265.000 | - | - | 1 |
|  | Укупно путна мрежа | 995.000 | 950.000 | 1.100.000 | 3.045.000 | 2.765.000 | - | 280.000 |  |
| 1.2. | Пјешачке и бициклистичке стазе |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1. | Изградња пјешачких стаза по годишњем програму | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 300.000 | 300.000 | - | - | 3 |
| 1.2.2. | Пројекат изградње пјешачке стазе на изграђеним заштитним насипима на локалитету низводно од градског моста | - | 100.000 | - | 100.000 | 100.000 | - | - | 3 |
|  | Укупно пјешачке и бициклистичке стазе | 100.000 | 200.000 | 100.000 | 400.000 | 400.000 | - | - |  |
| 1.3. | Изградња улица |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.1. | Изградња улица и уређење јавних површина према годишњем програму | 250.000 | 300.000 | 300.000 | 850.000 | 850.000 | - | - | 2 |
| 1.3.2. | Пројекат реконструкције централног манифестационог трга | 200.000 | - | - | 200.000 | - | - | 200.000 | 2 |
|  | Укупно изградња улица | 450.000 | 300.000 | 300.000 | 1.050.000 | 850.000 | - | 200.000 |  |
| 1.4. | Изградња мостова |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4.1. | Израда пројектне документације за реконструкцију градског моста | 20.000 | - | - | 20.000 | 20.000 | - | - | 1 |
| 1.4.2. | Реконструкција мостова на ријеци Великој Усори на локалитетима Округла, Орид, Црквена, Милан поље | - | 400.000 | 400.000 | 800.000 | 700.000 | - | 100.000 | 2 |
|  | Укупно изградња мостова | 20.000 | 400.000 | 400.000 | 820.000 | 720.000 | - | 100.000 |  |
|  | УКУПНО САОБРАЋАЈНА ИНФРАСТРУКТУРА | 1.565.000 | 1.850.000 | 1.900.000 | 5.315.000 | 4.735.000 | - | 580.000 |  |
| 2. | КОМУНАЛНА ИНФРАСТРУКТУРА |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Објекти водоснабдијевања |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.1. | Изградња дистрибутивне и секундарне водоводне мреже у насељима Радња, Растуша, Осивица, Укриница, Чечава, Љељуг и Влајићи | 2.000.000 | 3.200.000 | - | 5.200.000 | - | 2.800.000 | 2.400.000 | 1 |
| 2.1.2. | Унапређење снабдијевања водом МЗ које нису обухваћене снабдијевањем из градског водовода | 200.000 | 100.000 | 100.000 | 400.000 | 300.000 | - | 100.000 | 2 |
| 2.1.3. | Реконструкција и проширење капацитета филтер станице и реконструкција примарног вода градског водовода | - | 2.800.000 | 3.800.000 | 6.600.000 | 300.000 | 3.000.000 | 3.300.000 | 2 |
| 2.1.4. | Израда пројектне документације за реконструкцију примарног азбест-цементног вода градског водовода | 80.000 | - | - | 80.000 | - | - | 80.000 | 2 |
|  | Укупно објекти водоснабдијевања | 2.280.000 | 6.100.000 | 3.900.000 | 12.280.000 | 600.000 | 5.800.000 | 5.880.000 |  |
| 2.2. | Објекти за каналисање и пречишћавање отпадних вода |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.1. | Изградња канализационе мреже за насеља Бања Врућица, Доња Врућица, Гомјеница, Бардаци, Барићи, Ружевић, Рудник, Ђулић и Стењак | 250.000 | 450.000 | 450.000 | 1.150.000 | 300.000 | - | 850.000 | 2 |
| 2.2.2. | Изградња пречистача отпадних вода | 400.000 | 4.000.000 | 2.000.000 | 6.400.000 | - | 2.850.000 | 3.550.000 | 2 |
|  | Укупно објекти за каналисање и пречишћавање отпадних вода | 650.000 | 4.450.000 | 2.450.000 | 7.550.000 | 300.000 | 2.850.000 | 4.400.000 |  |
| 2.3. | Уређење корита ријека |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.1. | Регулација корита Мале и Велике Усоре | 200.000 | 300.000 | 320.000 | 820.000 | 480.000 | - | 340.000 | 1 |
|  | Укупно уређење корита ријека | 200.000 | 300.000 | 320.000 | 820.000 | 480.000 | - | 340.000 |  |
|  | УКУПНО КОМУНАЛНА ИНФРАСТРУКТУРА | 3.130.000 | 10.850.000 | 6.670.000 | 20.650.000 | 1.380.000 | 8.650.000 | 10.620.000 |  |
| 3. | ПРИВРЕДА |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.1. | Изградња инфраструктуре у пословној зони „Ланара“-друга фаза | - | 400.000 | 400.000 | 800.000 | 400.000 | - | 400.000 | 3 |
| 3.1.2. | Изградња инфраструктуре у пословној зони „Борја“ | - | 250.000 | - | 250.000 | 150.000 | - | 100.000 | 3 |
| 3.1.3. | Унапређење техничке и кадровске оспособљености средњих школа за програме преквалификације и доквалификације радне снаге | - | 150.000 | - | 150.000 | 75.000 | - | 75.000 | 3 |
|  | УКУПНО ПРИВРЕДА | - | 800.000 | 400.000 | 1.200.000 | 625.000 | - | 575.000 |  |
| 4. | ЕНЕРГЕТСКА ЕФИКАСНОСТ И ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1.1. | Реконструкција школских и других јавних објеката и увођење мјера енергетске ефикасности | 100.000 | 100.000 | - | 200.000 | 100.000 | - | 100.000 | 3 |
| 4.1.2. | Проширење капацитета и рекултивација градске депоније | 100.000 | 300.000 | 300.000 | 700.000 | 550.000 | - | 150.000 | 1 |
|  | УКУПНО ЕНЕРГЕТСКА ЕФИКАСНОСТ И ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ | 200.000 | 400.000 | 300.000 | 900.000 | 650.000 | - | 250.000 |  |
| 5. | ОСТАЛА ИНФРАСТРУКТУРА | 33333330. 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1.1. | Пројекат опремања територијалне ватрогасне јединице према годишњем програму | 60.000 | 60.000 | 60.000 | 180.000 | 90.000 | - | 90.000 | 2 |
| 5.1.2. | Реконструкција објекта стрелишта и завршетак изградње ваздушног стрелишта | - | 100.000 | 50.000 | 150.000 | 75.000 | - | 75.000 | 3 |
| 5.1.3. | Пројекат реконструкције и изградње спортске инфраструктуре | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 90.000 | 60.000 | - | 30.000 | 3 |
| 5.1.4. | Пројекат реконструкције и проширења јавне расвјете | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 60.000 | 30.000 | - | 30.000 | 3 |
|  | УКУПНО ОСТАЛА ИНФРАСТРУКТУРА | 110.000 | 210.000 | 160.000 | 480.000 | 255.000 | - | 225.000 |  |
|  | УКУПНО ПКИ | 5.005.000 | 14.110.000 | 9.430.000 | 28.545.000 | 7.645.000 | 8.650.000 | 12.250.000 |  |

Обрађивач:                                                                                                                                                                  Предлагач:

Тим за израду плана                                                                                                                                                  Начелник општине

капиталних инвестиција

Тим за израду стратегије развоја општине Теслић и Плана капиталних инвестиција који је именовала Скупштина општине одлуком број 01-022-16/17, је донио критеријумe за бодовање и рангирање капиталних пројеката.

Предложени пројекти су подијељени по висини приоритета на:

1-највиши приоритет у реализацији, у случају недостатка средстава имају приоритет у реализацију над осталим пројектима;

2-пројекти средњег значаја, у случају недостатка средстава, реализују се након обезбјеђења средстава за пројекте 1. приоритета;

3-пројекти мањег значаја, реализују се након обезбјеђења средстава за остале пројекте.